## Slide 1: 한동매칭팀
02_02

## Slide 2: 남아있는 작업은?
채팅방 최적화
프로필 사진 업데이트시에 메시지의 프로필 사진정보도 업데이트?(…선택?)
FCM푸시알림(선택)
게시글 삭제기능 구현(1월 31일 부분적 완료)
게시글 삭제/ 수정하기 작성자만
마이페이지 비밀번호 바꾸기
프로필 이미지 변경시 예전 프로필 사진 지우기.
마이페이지 자기가 쓴 글 목록(1월 30일 부분적 완료)
마이페이지내가 쓴 글에서 BottomNavigationBar.
상세정보 페이지에 사진표시..(UI변경)
전반적인 UI변경
앱 출시 준비
파이어베이스 규칙 수정…
코드 정리
프로젝트 리뷰
생각나는 것은 이정도…

## Slide 3: 회의 안건
3차 시연회는 다음주 화요일! 개강 준비를 할 겸….다음주 화요일까지 휴무 없이(일요일 근무 포함) 일을 하고(아마 연장근무 들어갈 것 같습니다.) 개강 전까지 푹 쉬는 것은 어떤가요?
애플리케이션 분석을 했을 때에… BottomNavigationBar가 Home을 통해서 들어간 페이지에는 나타나는데 그 외에는 나타나지 않네요.
신이 내일 수강신청 파이팅
상금 분배에 관한 건에 대해서. 1 : 1 : 1 : 1 에서.
또 있을까요?

## Slide 4: 회의 결과
연장근무 OK
Bottom navigation bar 수정예정
게시글 List의 UI 변경 합의!

## Slide 5: 금일 작업사항
종현 : Bottom navigation bar 문제 고군분투중
은지 : 게시글 List의 UI 변경
신 -서브 카테고리 DB에 추가되게 코드 수정
-게시글 작성 시 제목에 특수문자 _ 안들어가게 코드 수정
-회원가입 시 뒤로가기를 누르면 무한로딩 화면 고침
-비밀번호 재설정 기능구현 완료
-서브 카테고리와 마감시간 입력 안하면 안 넘어가고 토스트 메시지로 입력하라고 요청 기능 구현
주원 : 채팅방의 메시지 데이터를 채팅방 입장 시간 이후의 것으로만 가져오는 것으로 업데이트.